Estudio de Requerimiento de Recurso Humano

Anteproyecto de Presupuesto 2018

(Sistemas de Grabación de Audiencias Orales y Tecnología Móvil app del Poder Judicial)

6 de abril de 2017

| Dirección de Planificación | Fecha: | 6/4/2017 |
| --- | --- | --- |
| Estudio de Requerimiento Humano | # Informe: | 17-PLA-EV-2017 |
| Proyecto u oficinas analizadas: | Sistemas de Grabación de Audiencias Orales y Tecnología Móvil del Poder Judicial |

| I. Plazas por Analizar | 2 Profesional en Informática 1. |
| --- | --- |
| II. Justificación de la Situación o Necesidad Planteada | Las plazas en análisis fueron otorgadas para desarrollar y dar mantenimiento a las herramientas tecnológicas que sustentan los procesos de oralidad en audio y video, y para el desarrollo de las aplicaciones de Tecnología Móvil del Poder Judicial, las cuales permiten el acceso de la ciudadanía a los servicios del Poder Judicial, desde los diversos dispositivos móviles. |
| III. Información Relevante | Con la aplicación del indicador, se visualiza que en el caso de la tecnología móvil, el porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas fue de 83% al igual que el año anterior; sin embargo, es importante destacar, que si bien quedó pendiente la realización de alguna tarea, en su lugar, se llevaron a cabo una gran cantidad de mejoras necesarias para el adecuado funcionamiento y ampliación de los servicios, fundamentalmente considerando requerimientos nuevos con miras a la implementación del Código Procesal Civil y ajustes de la funcionalidad en los tres ambientes, ios, androit y windows. De las tareas programadas para el App móvil prácticamente se cumplieron en su totalidad; queda pendiente aún “permitir la consulta de depósitos judiciales con solo digitar el número de expediente”; sin embargo, en su lugar se desarrollaron mejoras que permiten una mayor expansión de los servicios y un mejor acceso a las aplicaciones por parte de los usuarios, manteniéndose éstas vigentes. En cuanto al SIGAO, puede observarse que el nivel de cumplimiento según el indicador aplicado fue del 100% lográndose desarrollar todas las tareas programadas para el 2016 además, de un conjunto significativo de mejoras para la aplicación en particular. Es importante destacar, que en cuanto a la implantación del sistema en las diferentes salas de juicio del país, se tardó aproximadamente cinco meses laborales para prácticamente concluir con esa labor. En cuanto a las mejoras desarrolladas para el SIGAO, se tardó en desarrollarlas aproximadamente siete meses laborales, lo que denota que el recurso ha sido bien utilizado para los fines con que se asignó y más bien, ha requerido apoyo de otros compañeros en algunas ocasiones para salir adelante con todas las labores asignadas. 3.1. Atención de Mejoras a los Sistemas Como se indicó anteriormente, tanto el APP móvil, como el SIGAO, son objeto de continuas mejoras, lo que impactó el indicador de gestión del proyecto de APP debido a que para atenderlas no fue posible cumplir al 100% todas las labores programadas, pues las mejoras tenían prioridad en función de las necesidades de las oficinas y personas usuarias. El mantenimiento de los sistemas tiene como finalidad conseguir que los equipos sean operativos el mayor tiempo posible y que, durante ese tiempo, funcionen de la manera más eficaz y con el máximo de seguridad y rendimiento para quienes los utilizan. Debe indicarse que el mantenimiento de una funcionalidad no solo requiere la actualización del software, sino también del hardware, por esta razón es que estas labores pasan a ser parte del día a día de un sistema en producción. 3.2. Niveles de mantenimiento de sistemas informáticos El mantenimiento de un sistema informático se lleva a cabo en tres niveles: hardware, software y de información. Nivel de mantenimiento de hardware Se tiene en cuenta el estado de los equipos y periféricos del sistema, así como daños que puedan ser ocasionados por averías o por el desgaste normal de los equipos, o bien, por la adquisición de nuevas tecnologías que requieren su debida programación, pruebas y solución de problemas que pueda presentarse en su funcionamiento. Nivel de mantenimiento de software El software que se utiliza para la aplicación tanto en el caso del SIGAO, como en el caso del App requiere actualización constante, debido a que las plataformas en que corren o se almacenan los datos continuamente realizan mejoras, lo que obliga a ajustar los sistemas a las mejoras introducidas en las plataformas de operación. Además, también se realizan estas mejoras, ante nuevos requerimientos de los usuarios. La instalación de las mejoras relativas al software consume un tiempo significativo de labores, nótese que en el caso del SIGAO consumió aproximadamente siete meses de trabajo. Nivel de mantenimiento de la documentación Finalmente, ante las nuevas versiones o mejoras realizadas a los sistemas, éstas deben documentarse, lo cual es esencial para poder mantenerlo, para permitir auditoria del sistema y para enseñar a las personas usuarias como interactuar con el sistema y a quienes los operan como hacerlo funcionar. Por eso, la tarea fundamental de este nivel es la de crear y actualizar la documentación existente del sistema cada vez que se realice una actuación sobre el mismo. Por lo tanto, el desarrollo de estas tecnologías, busca satisfacer las necesidades de las personas usuarias internas y externas de la institución, haciendo con ello, que cada vez sea más amplio y complejo la demanda de estos servicios, lo que exige el desarrollo e incorporación de nuevas funcionalidades las cuales deben ser desarrolladas para tres plataformas distintas: IOS, Android y Windows, lo que requiere en la programación de los mismos servicios, pero bajo tres requerimientos y funcionalidades distintas. A lo anterior, debe incorporarse el hecho de que una vez puestos en producción los servicios, debe dárseles mantenimiento por medio de mejoras para asegurar su óptimo funcionamiento. 3.3. Impacto en la carga de trabajo de las Reformas en materias Civil y Laboral. Con la aprobación de las reformas Civil y Laboral, se le ha solicitado a la Dirección de Tecnología de Información dar prioridad a cualquier actividad relacionada en este tema que incluya la creación, modificación o ajuste de cualquier Sistema Informático. En el caso del SIGAO se deben realizar los ajustes a los cronogramas, pues se hará un mayor uso de la oralidad en los procedimientos de ambas materias, por lo que deben garantizarse la correcta función y aplicación de las herramientas para la grabación de las audiencias y evitar implicaciones legales ante un funcionamiento inadecuado. Del mismo modo, en el Sistema de Tecnología Móvil, se deben incorporar los servicios de información y los procedimientos para el uso y acceso de las personas usuarias, desde estas herramientas, ampliándose así, la magnitud de los servicios. 3.4. Estudio integral de la Dirección de Tecnología de la Información. Actualmente, la Dirección de Planificación se realiza un estudio integral de la Dirección de Tecnología de la Información, siendo que esos recursos son considerados como parte del análisis. |
| IV. Elementos Resolutivos | 4.1.- Estas plazas se otorgaron desde 2013, para atender desarrollo, puesta en producción, mejoras y mantenimiento del Sistema de Grabación de Audiencias Orales (SIGAO), y desde el 2014 del Sistema Informático de Tecnología Móvil (APP del Poder Judicial). Ambos proyectos son considerados de interés institucional, dado que apoyan los procesos de oralidad, información y facilidad de procedimientos, así como la proyección a la ciudadanía brindando más accesibilidad a la población nacional. Por otra parte, la entrada en vigencia de nuevas reformas como la civil y la laboral impone nuevos requerimientos en ambos sistemas, por lo que el trabajo aún por desarrollar no concluye. 4.2.- Para el 2016, se cumple con un 100% del cronograma de trabajo del SIGAO y se atendieron un número importante de mejoras, mientras que, en el caso del APP del Poder Judicial el indicador muestra un cumplimiento del 83%, quedando pendiente, únicamente una de las seis actividades programadas; no obstante, en su lugar se realizaron una cantidad significativa de mejoras a la aplicación, en función de las prioridades institucionales. 4.3.- Al medir el tiempo invertido en las distintas actividades que se realizaron en el 2015, se tiene que se refleja una plena utilización de los recursos, invirtiendo más de 12 meses laborales en temas del SIGAO; en el caso del APP Móvil no se suministró el tiempo consumido; sin embargo, observando el tiempo estimado en el cronograma de trabajo para el 2016, puede observarse que las tareas cumplidas, alcanzan los ocho meses de trabajo, a lo que debe sumarse en tiempo consumido en las mejoras, por lo que es posible concluir, que efectivamente el recurso se destinó y se utilizó de manera óptima. 4.4.- Para el 2017 y 2018 existen cronogramas de trabajo establecidos para ambos sistemas informáticos (ver anexos “1” y “2”); debe considerarse además, que sumado a la reforma procesal civil y laboral, se podría estar a las puertas de otras reforma como el Código Procesal de Familia, el Agrario y lo relativo a Justicia Restaurativa que podrían generar nuevas funcionalidades en caso de ser aprobadas como leyes de la República. 4.5.- Se encuentra aún pendiente de concluir el informe integral de la Dirección de Tecnología de la Información que realiza la Dirección de Planificación, razón por la cual, al estar considerados ahí estos recursos, se definirá la condición definitiva de los recursos asignados a estos sistemas. |
| V. Recomendaciones | Con base en lo analizado, se presentan las siguientes recomendaciones: 5.1.- Crear de forma extraordinaria las siguientes plazas: Despacho Cant. Tipo de plaza Condición actual Recomen-dación Período Costo Estimado Prioridad Obser va-ciones Sistema de Grabación de Audiencias Orales y Tecnología Móvil del Poder Judicial Dirección de Tecnología de Información 2 Profesional en Informá-tica 1 Extra-ordinaria Extra-ordinaria 2018 ¢ 56.046.000 1 5.2.- Condicionamiento por el cual se otorgan los recursos (Impacto esperado) Los recursos deben dedicarse al cumplimiento estricto de los planes de trabajo incluidos en los anexos del presente informe. De igual forma, deben dar cumplimiento al Indicador de desempeño (I.D.) definido, considerando los niveles de rendimiento incluidos en el presente análisis. |

| Realizado por: | Licda. Rocío Picado Vargas, Profesional 2. |
| --- | --- |
| Aprobado por: | Lic. Erick Monge Sandí, Jefe a.i. de Subproceso Evaluación. |
| Visto bueno: | Licda. Nacira Valverde Bermúdez, Directora de Planificación |

NVB/amc

## I Plazas por Analizar

| Cantidad | Tipo de plaza | Condición actual | Tiempo de existir este recurso | Acuerdo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Profesional en Informática 1 | Extraordinaria | Desde el 2013 | Acta N°35-16, del 13-04-16 Artículo V |

## II Justificación de la Situación o Necesidad Planteada

Las plazas en análisis fueron otorgadas para desarrollar y dar mantenimiento a las herramientas tecnológicas que sustentan los procesos de oralidad en audio y video, y para el desarrollo de las aplicaciones de Tecnología Móvil del Poder Judicial, las cuales permiten el acceso de la ciudadanía a los servicios del Poder Judicial, desde los diversos dispositivos móviles.

## III Información Relevante

3.1.- ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN

Para determinar el rendimiento mostrado durante el año de estos dos recursos, se procede a aplicar el siguiente indicador de gestión o rendimiento:

- Número de actividades realizadas anualmente, entre el número de actividades programadas por año.

A continuación se presenta la aplicación del citado indicador, a través de un análisis comparativo de los años 2014, 2015 y 2016:

| Aplicación del Indicador de Gestión (I.G.) establecido para las labores relacionadas con los Sistemas de Grabación de Audiencias Orales y Tecnología Móvil del Poder Judicial |
| --- |
| Actividades | SIGAO | Tecnología Móvil “app del Poder Judicial” |
| Actividades programadas | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Actividades realizadas al final del año | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Porcentaje de cumplimiento | 100% | 75% | 100% | 100% | 83% | 83% |

Con la aplicación del indicador, se visualiza que en el caso de la tecnología móvil, el porcentaje de cumplimiento de las actividades realizadas fue de 83% al igual que el año anterior; sin embargo, es importante destacar, que si bien quedó pendiente la realización de alguna tarea, en su lugar, se llevaron a cabo una gran cantidad de mejoras necesarias para el adecuado funcionamiento y ampliación  de los servicios, fundamentalmente al considerar requerimientos con miras a la implementación del Código Procesal Civil y ajustes de la funcionalidad en los tres ambientes, IOS, Androit y Windows.

Nótese que las tareas programadas para el 2016 fueron las siguientes:

- App móvil de la Sala Constitucional: este app se realiza para permitir hacer los principales trámites que se pueden realizar mediante escritorio virtual, como por ejemplo, firmar documentos, cambiar de ubicación, ver y descargar documentos.

- Nivelación de los servicios de la plataforma móvil de Windows en relación a las de IOS y Android. Esta tarea en particular, tardó bastante tiempo; ya que la  versión preliminar de Windows, no cuenta con los servicios de órdenes de apremio y depósitos judiciales.

- Otra de las labores programadas fue el permitir consultar depósitos judiciales solo con digitar el número de expediente en la aplicación del app.

- Pruebas aplicación móvil Windows 10 con alrededor de dos semanas en pruebas.

- Se realizaron mejoras para poder permitir el acceso a usuarios con cuentas maestras.

- Se empezó a laborar en las mejoras a las diversas funcionalidades que ofrece el App del Poder Judicial, ante los nuevos requerimientos de la reforma del Código Procesal Civil.

De estas tareas programadas, quedó únicamente pendiente de cumplirse el permitir consultar depósitos judiciales con solo digitar el número de expediente.

Sin embargo, como se puntualizó, en su lugar se desarrollaron las siguientes mejoras durante el 2016:

| Mejora | Descripción | Duración | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| ME220-2016 | La creación de una aplicación que permita realizar algunos trámites del expediente judicial desde un dispositivo Móvil por medio del sistema operativo IOS. Revisar en el buzón electrónico los expedientes asignados para firmar. Aplicar la firma electrónica a uno o más expedientes, para que pueda realizarse en forma individual o por lote. Visualizar el documento para firmar. Autenticación mediante Microsoft Authority y Active Directory de Azure. Autorización mediante Seguridad Biométrica. Consultar las cantidades de asuntos que puede tener un letrado en su buzón electrónico. | 4 MESES | Estas mejoras no son solo en la aplicación móvil; sino concentran mediante este tipo de aplicación, diversas tareas que hacen los jueces y magistrados. Esto les permite desde cualquier parte y sin estar conectados a la intranet del Poder Judicial, poder ver resoluciones y firmarlas. |
| ME257-2016 | Esta mejora responde a que Google informó que para la versión 6.0 de sus Sistema Operativo Android, se realizarían mejoras importantes en aspectos de seguridad y rendimiento que serán incluidas en el SDK24. Esto impactó de forma directa la aplicación móvil del Poder Judicial para esta versión del sistema operativo. Por tanto, se debió: 1) Investigación Investigar los cambios que plantea la plataforma de Android en su Versión 6.0 (SDK 24). Analizar el impacto para el usuario que la nueva modalidad de petición de permisos generará en la aplicación móvil del Poder Judicial, considerando los dispositivos con la nueva versión y los dispositivos con versiones anteriores. Analizar el impacto a nivel de aplicación y código fuente que la nueva modalidad de petición de permisos provoca, considerando los dispositivos con la nueva versión y los dispositivos con versiones anteriores. Buscar soluciones alternativas. Generar la documentación requerida para validar estos objetivos. 2) Emitir un criterio técnico justificado de la situación actual de la aplicación frente a estos cambios. 3) Realizar pruebas unitarias y solicitar a los compañeros de Test la ejecución de pruebas de la versión actual de la aplicación Móvil sobre un dispositivo físico cuyo sistema operativo sea el 6.0. | 3 SEMANAS |  |
| ME378-2016 | Surge esta mejora porque la aplicación móvil en su versión 1.5 de Android no contaba con la funcionalidad de Validación y Descarga de Documentos, por lo tanto, se requirió agregar este proceso a este sistema. Diseñar la pantalla correspondiente para la Validación, Consulta y Descarga de Documentos. Modificar las tablas de SQLLite correspondiente a Circuitos y Oficinas, sus métodos de consulta y escritura. Crear y modificar las clases necesarias en el proyecto de la aplicación Móvil para Android necesarias para permitir esta mejora. Agregar el acceso necesario al menú requerido | 4 SEMANAS |  |
| ME 168-2016 | La aplicación móvil en su versión de iOS, no contaba con esta funcionalidad, por lo tanto, se requirió agregar este proceso a este sistema. Diseñar la pantalla correspondiente para la Validación, Consulta y Descarga de Documentos. Modificar las tablas de SQLLite correspondiente a Circuitos y Oficinas, sus métodos de consulta y escritura. Crear y modificar las clases necesarias en el proyecto de la aplicación Móvil para iOS necesarias para permitir esta mejora. Agregar el acceso necesario al menú requerido | 4 SEMANAS |  |
| ME380-2016 | Corrección de Error en la descarga de PDF en Android. Se produce una excepción no controlada en la aplicación si se trata de descargar un documento y el dispositivo no tiene un programa para leerlo. | 2 SEMANAS |  |
| ME166-2016 | Se debió desarrollar el negocio para que pueda llevarse a cabo el procedimiento de validación de documentos en los servicios móviles. | 3 SEMANAS |  |
|  | Investigación de Seguridad Biométrica Se investiga la implementación de la seguridad biométrica en iOS 7 y superior para su futura implementación en las aplicaciones de esta plataforma. | 3 SEMANAS |  |
|  | Investigación de Autenticación con Azure y Oficce 365. Se investiga el uso de las APis necesarias para llevar a cabo la autenticación contra el AD de la nube en el sistema operativo iOS. | 4 SEMANAS |  |
|  | Investigación de rendimiento de Aplicaciones nativas vs Xamarin. La finalidad de la investigación es determinar mediante un análisis objetivo y medible cuantitativamente mediante la definición de variables, el rendimiento de las aplicaciones de las aplicaciones desarrolladas en Xamarin vs las desarrolladas nativamente. Para ello fue necesario desarrollar dos aplicaciones (una en cada ambiente) y determinar variables cuantitativas de medición. Se proporcionó un documento con los resultados del estudio técnico | 3 SEMANAS |  |
|  | Investigación sobre los Api de Voz en iOS. Se lleva a cabo una investigación sobre la utilización y prestaciones de las Apis de interacción por Voz de iOS con el propósito de desarrollar una prueba de conceptos, pensando en su futura implementación para hacer aplicaciones más amigables a personas con limitantes visuales | 3 SEMANAS |  |
| ME 323-2016 y 233 -2016 | Nivelar los servicios de la plataforma móvil de Windows en relación a las de IOS y Android. Esta es una tarea que consumió mucho tiempo ya que la versión preliminar de Windows no contaba con los servicios de órdenes de apremio y depósitos judiciales. Se encuentra en un 90%, falta implementar push notification. | 4 MESES |  |
| ME 152-2016 | Resultado de Resolución (Aplicación Móvil - Android) | 4 SEMANAS |  |
| ME 154-2016 | Resultado de Resolución (Aplicación Móvil - Windows) | 4 SEMANAS |  |
| ME 184-2016 | (Modificar en la aplicación móvil para que se envíe cuando el usuario marca la opción de solicitar estudio) (Android) | 3 SEMANAS |  |

Por lo tanto, se observa que el recurso asignado a este proyecto, está siendo utilizado adecuadamente, pues el porcentaje del indicador de cumplimiento arroja una cifra satisfactoria, a lo cual debe sumarse las mejoras citadas y que deben ser atendidas por este recurso, en función de las prioridades institucionales.

En cuanto al SIGAO, puede observarse que el nivel de cumplimiento según el indicador aplicado fue del 100% teniéndose como actividades programadas durante el 2016 las siguientes:

- Mejoras al SIGAO para satisfacer requerimientos actuales del módulo de

grabación de video en salas de juicio.

- Realizar ajustes al sistema con base en la reforma de Código Laboral y el

nuevo Código Procesal Civil.

- Actualizaciones de forma automatizada en todas las salas de juicio del país.

- Realizar mejoras al SIGAO para una mejor compresión de video: Esta mejora lo que busca es comprimir aún más el contenido de los archivos de video para que su tamaño alcance en un solo DVD, así como mantener el contenido de la grabación en caso de que existan fallos eléctricos.

- Implantación a nivel nacional de la funcionalidad de grabar video haciendo uso de las salas de juicio. Esta implementación surge debido a nuevas funcionalidades que se han desarrollado o mejoras requeridas en la aplicación; que es el curso normal de un sistema.

Para dimensionar la carga de trabajo que ha generado el cumplimiento de esta actividad, se procedió a determinar las salas de juicio en que se ha instalado y el tiempo promedio de instalación, a saber:

| Circuito | N° de Salas | N° de Salas con SIGAO | Días | Salas con Chateau | % de Instalación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heredia | 8 | 8 | 10 | 0 | 100 % |
| Cartago | 9 | 9 | 5 | 0 | 100% |
| III Alajuela (Grecia) | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| II Alajuela (San Carlos) | 7 | 7 | 5 | 0 | 100% |
| Limón | 11 | 10 | 10 | 1 | 90.9% |
| Pococí | 6 | 6 | 5 | 0 | 100% |
| Alajuela (San Ramón) | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Liberia | 6 | 6 | 3 | 0 | 50% |
| Santa Cruz | 6 | 5 | 3 | 1 | 83% |
| Nicoya | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Golfito | 5 | 5 | 3 | 0 | 100% |
| Osa | 1 | 1 | 2 | 0 | 100% |
| Corredores | 4 | 4 | 5 | 0 | 100% |
| Quepos | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Turrialba | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| Puntarenas | 8 | 5 | 5 | 3 | 62,5% |
| Pérez Zeledón | 7 | 7 | 5 | 0 | 100% |
| Atenas | - | - |  | - | - |
| Goicoechea (Incluye Anexo) | 28 | 28 | 15 | 0 | 100% |
| I de San José (Tribunales, Desamparados, Pavas, Inspección). | 36 | 2 | 2 | 34 | 5.5 % |
| I de Alajuela | 11 | 11 | 10 | 0 | 100% |
| Total | 164 | 125 | 99 | 39 | 76,2% |

Nótese que la implantación en las salas de juicio consumió un tiempo total de 99 días, un  tiempo aproximado de cinco meses laborales para un único recurso.

Por otra parte, se realizaron las siguientes mejoras en el sistema SIGAO, con el fin de garantizar una mayor seguridad y un mejor funcionamiento de la aplicación:

| Mejora | Descripción | Tiempo de Duración (Días hábiles) |
| --- | --- | --- |
| 2016 |
| 275-2016 | No permitir que el usuario abra dos veces el sistema para evitar conflictos con la cámara de documentos. | 15 |
| 34-2016 | El archivo no se sube al servidor hasta que se inicie la aplicación de nuevo lo cual puede suceder varios días después. | 20 |
| 59-2016 | Se requiere modificar el SIGAO para que este permita que despachos graban en Circuitos a los que no pertenecen. | 15 |
| 62-2016 | Al cerrar el SIGAO sea luego de una grabación o al intentar reproducir el audio o video siempre se pega | 5 |
| 61-2016 | Con algunos usuarios se dan muchos problemas con la cámara del ELMO | 5 |
| 269-2016 | Que no envié un mensaje cada vez que se desconecte una cámara | 20 |
| 337-2016 | Se requiere disminuir el tamaño de los archivos de video del SIGAO | 15 |
| 343-2016 | Reforma laboral: Incorporar marcas privadas en las audiencias a los jueces y juezas. | 15 |
| 342-2016 | Reforma laboral: Permitir utilizar en el SIGAO una serie de descripciones, definidas por normalización | 15 |
| -- | Reforma Laboral: Investigación de equipos para mezclar entradas de audio | 20 |
| Total |  | 145 |
| 2017 |
| 63-2016 | Se requiere modificar el Escritorio Virtual para que deje de invocar al SIGAO por medio de la tecnología ClickOnces. | En proceso |
| 64-2016 | Se requiere modificar Gestión para que deje de invocar al SIGAO por medio de la tecnología ClickOnces. | En Proceso |

Nótese que esas mejoras consumieron un tiempo efectivo de aproximadamente  7 meses laborales para la plaza destinada al SIGAO, lo cual, unido a los 5 meses de implantación del sistema en las salas de juicio en todo el país, alcanzan los 12 meses laborales, lo que denota que el recurso ha sido bien utilizado para los fines con que se asignó y más bien, ha requerido apoyo de otros compañeros en algunas ocasiones para salir adelante con todas las labores asignadas.

3.2. Atención de Mejoras a los Sistemas

Como se indicó anteriormente, tanto el APP móvil, como el SIGAO, son objeto de continuas mejoras, lo que impactó el indicador de gestión del proyecto del APP debido a que para atenderlas no fue posible cumplir al 100% todas las labores programadas, pues las mejoras tenían prioridad en función de las necesidades institucionales  y de las personas usuarias.

El curso normal de un sistema se visualiza en el siguiente cuadro:

Como se observa, después de la puesta en producción, se requiere mantener en operación esos sistemas.

El mantenimiento de los sistemas tiene como finalidad conseguir que los equipos sean operativos el mayor tiempo posible y que, durante ese tiempo, funcionen de la manera más eficaz y con el máximo de seguridad y rendimiento para quienes los utilizan.  Debe indicarse que el mantenimiento de una funcionalidad no solo requiere la actualización del software, sino también del hardware; es por esta razón,  que estas labores pasan a ser parte del día a día de un sistema en producción.

3.3 Niveles de mantenimiento de sistemas informáticos

El mantenimiento de un sistema informático se lleva a cabo en tres niveles: hardware, software y de información.

- Nivel de mantenimiento de hardware

Se tiene en cuenta el estado de los equipos y periféricos del sistema, así como daños que puedan ser ocasionados por  averías o por  el desgaste normal de los equipos, o bien, por la adquisición de nuevas tecnologías que requieren su debida programación, pruebas y solución de problemas que pueda presentarse en su funcionamiento.

- Nivel de mantenimiento de software

El software que se utiliza para la aplicación tanto en el caso del SIGAO, como en el caso del App requiere actualización constante, debido a que las plataformas en que corren o se almacenan los datos, continuamente realizan mejoras, lo que obliga a ajustar los sistemas a las mejoras introducidas en las plataformas de operación.  Además, también se realizan estas mejoras, ante nuevos requerimientos de las  personas usuarias. La instalación de las mejoras relativas al software consume un tiempo significativo de labores, nótese que en el caso del SIGAO consumió aproximadamente siete meses  de trabajo.

- Nivel de mantenimiento de la documentación

Finalmente, ante las nuevas versiones o mejoras realizadas a los sistemas, éstas deben documentarse, lo cual es esencial para poder mantenerlo, para permitir auditoria del sistema y para enseñar a los usuarios como interactuar con el sistema y a quienes los operan como hacerlo funcionar. Por eso, la tarea fundamental de este nivel es la de crear y actualizar la documentación existente del sistema cada vez que se realice una actuación sobre el mismo.

Por lo tanto, el desarrollo de estas tecnologías, busca satisfacer las necesidades de las personas usuarias internas y externas de la institución, haciendo con ello, que cada vez sea más amplio y complejo la demanda de estos servicios, lo que exige el desarrollo e incorporación de nuevas funcionalidades las cuales deben ser desarrolladas para tres plataformas distintas: IOS, Android y Windows, lo que requiere en la programación de los mismos servicios, pero bajo tres requerimientos y funcionalidades diferentes.

A lo anterior, debe incorporarse el hecho de que una vez puestos en producción los servicios, debe dárseles mantenimiento por medio de mejoras para asegurar su óptimo funcionamiento.

3.4.  Impacto en la carga de trabajo de las Reformas en materias Civil y Laboral.

Con la aprobación de las reformas Civil y Laboral, se le ha solicitado a la Dirección de Tecnología de Información dar prioridad a cualquier actividad relacionada en este tema que incluya la creación, modificación o ajuste de cualquier Sistema Informático.

En el caso del SIGAO se deben realizar los ajustes a los cronogramas, pues se hará un mayor uso de la oralidad en los procedimientos de ambas materias, por lo que deben garantizarse la correcta función y aplicación de las herramientas para la grabación de las audiencias y evitar implicaciones legales ante un funcionamiento inadecuado.

Del mismo modo, en el Sistema de Tecnología Móvil, se deben incorporar los servicios de información y los procedimientos para el uso y acceso de las personas usuarias, desde estas herramientas, ampliándose así, la magnitud de los servicios.

3.5. Estudio integral de la Dirección de Tecnología de la Información.

Actualmente en la Dirección de Planificación se realiza un estudio integral de la Dirección de Tecnología de la Información, siendo que esos recursos son considerados como parte del análisis, por lo que la permanencia definitiva se determinará en ese informe.

## IV. Elementos Resolutivos

4.1.- Estas plazas se otorgaron desde 2013, para atender desarrollo, puesta en producción, mejoras y mantenimiento del Sistema de Grabación de Audiencias Orales (SIGAO), y desde el 2014 del Sistema Informático de Tecnología Móvil (APP del Poder Judicial). Ambos proyectos son considerados de interés institucional, dado que apoyan los procesos de oralidad, información y facilidad de procedimientos, así como la proyección a la ciudadanía brindando más accesibilidad a la población nacional. Por otra parte, la entrada en vigencia de nuevas reformas como la civil y la laboral impone nuevos requerimientos en ambos sistemas, por lo que el trabajo aún por desarrollar no concluye.

4.2.- Para el 2016, se cumple con un 100% del cronograma de trabajo del SIGAO y se atendieron un número importante de mejoras, mientras que, en el caso del APP del Poder Judicial el indicador muestra un cumplimiento del 83%, quedando pendiente, únicamente una de las seis actividades programadas; no obstante en su lugar, se realizaron una cantidad significativa de mejoras a la aplicación, en función de las prioridades institucionales.

4.3.- Al medir el tiempo invertido en las distintas actividades que se realizaron en el 2015, se tiene que se refleja una plena utilización de los recursos, invirtiendo aproximadamente 12 meses laborales en temas del SIGAO; en el caso del  APP Móvil no se suministró el tiempo consumido; sin embargo, observando el tiempo estimado en el cronograma de trabajo para el 2016, puede observarse que las tareas cumplidas, alcanzan los ocho meses de trabajo, a lo que debe sumarse el tiempo consumido en las mejoras, por lo que es posible concluir, que efectivamente el recurso se destinó y se utilizó de manera óptima para lo que fue suministrado.

4.4.- Para el 2017 y 2018 existen cronogramas de trabajo establecidos para ambos sistemas informáticos (ver anexos N°1 y 2); debe considerarse además, que sumado a la reforma procesal civil y laboral que ya son leyes de la República, se podría estar a las puertas de otras reformas como el Código Procesal de Familia, el Agrario y lo relativo a Justicia Restaurativa, que podrían generar nuevas funcionalidades en caso de ser aprobadas como leyes de la República.

4.5.- Se encuentra aún pendiente de concluir el informe integral de la Dirección de Tecnología de la Información que realiza la Dirección de Planificación, razón por la cual, al estar considerados estos recursos en ese análisis, se definirá su condición definitiva  en dicho informe.

## V. Recomendaciones

5.1.- En cuanto a recursos se recomienda lo siguiente:

| Despacho | Cant. | Tipo de plaza | Condición actual | Recomen-dación | Período | Costo Estimado | Prioridad | Observa-ciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema de Grabación de Audiencias Orales y Tecnología Móvil del Poder Judicial |
| Dirección de Tecnología de Información | 2 | Profesional en Informática 1 | Extraordinaria | Extraordinaria | 2018 | ¢ 56.046.000 | 1 |  |

5.2.- Condicionamiento por el que se otorga el recurso (Impacto esperado)

Sistema de Grabación de Audiencias Orales (SIGAO) y Sistema de Tecnología Móvil del Poder Judicial

Los recursos deben dedicarse al cumplimiento estricto de los planes de trabajo incluidos en los anexos del presente informe. De igual forma, deben dar cumplimiento al Indicador de desempeño (I.D.) definido, considerando los niveles de rendimiento incluidos en el presente análisis.

5.3.- Otros requerimientos (equipo, alquiler, espacio, vehículos, etc.)

No se necesitan, por cuanto las plazas operan desde períodos anteriores.

5.4.- Vinculación con el Plan Estratégico del Poder Judicial

El presente estudio se apega a lo establecido en el Tema Estratégico N°7 del Plan Estratégico 2013-2018, el cual indica:

“Maximizar el uso de los recursos y ordenar los procesos. Se hace necesario este tema a efecto de orientar la  gestión judicial para dar respuestas satisfactorias de una forma ordenada, armonizando los recursos disponibles en función de las prioridades definidas.”

## VI Anexos

# Text boxes

Definición de los requerimientos

Diseño del sistema

Puesta en producción

Operación y mantenimiento de los sistemas

Pruebas del sistema